АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕКЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2024                                                                                        № 19

с. Бекетовка

Об организации и проведении комплекса работ по  весеннему

благоустройству территорий населённых пунктов

муниципального образования «Бекетовское сельское  поселение»

Вешкаймского района Ульяновской области

В целях улучшения санитарного и эстетического состояния территорий населённых пунктов муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области, постановляю:

- В период с 1 апреля по 02 июля 2024 года провести на территории муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области  комплекс работ по весеннему благоустройству территорий населённых пунктов (далее также – комплекс работ по благоустройству).

1.1.1. Провести на территориях населённых пунктов муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области комплекс работ по благоустройству, а также организовать деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых коммунальных отходов, образующихся в результате проведения комплекса работ по благоустройству.

1.1.2. В рамках проведения комплекса работ по благоустройству провести информационно-разъяснительную работу с жителями населённых пунктов муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области об участии в мероприятиях по благоустройству.

1.1.3. Обеспечить еженедельное размещение в газете «Бекетовский Вестник» и в социальных сетях информации о результатах проведения комплекса работ по благоустройству.

1.1.4. Еженедельно в четверг представлять отделу общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области информацию о проведении комплекса работ по благоустройству.

2. В срок до 01 апреля 2024 года провести обследование территорий населённых пунктов  муниципального образования «Бекетовский  сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области в целях выявления незаконно возведённых строений и рекламных конструкций, а также обеспечить приведение в нормативное состояние установленных на территориях населённых пунктов муниципального образования «Бекетовский сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области элементов благоустройства.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.

И.о. главы  администрации

муниципального образования

«Бекетовское сельское поселение»                                           Н.В. Зиновьева

|  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области от 11 марта 2023 № 19 |
| --- | --- | --- |

Состав

штаба по руководству и организации проведения комплекса работ по весеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

| Вашурина С.С. Мозина Г.В. Немова Ю.Е. Тюрюхина М.Н. Жидов С.Е. - | -директор МКУ Бекетовского ЦСДК (по согласованию); - заведующая МДОУ д/с «Колосок» (по согласованию); -и.о. директора МОУ Бекетовская СШ имени Б.Т.Павлова (по согласованию); - ВУР муниципального образования «Бекетовское сельское поселение»; - водитель муниципального образования «Бекетовское сельское поселение». |
| --- | --- |