АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕКЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2023г                                                          		                          №9

# с. Бекетовка

О проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования  «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

в 2023 году

В целях защиты населения, населённых пунктов, предприятий, организаций, производственных и животноводческих помещений от затопления в период весеннего паводка 2023 года, обеспечения сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и других объектов, подверженных подтоплению, затоплению и разрушению, постановляю:

1. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области:

1.1. Выявить объекты, которые могут быть подвергнуты затоплению, подтоплению, разрушению паводковыми водами, провести необходимые работы по обеспечению их сохранности.

1.2. С началом таяния снега перед подъёмом воды в водоёмах расчистить русла рек у мостов и гидротехнических сооружений от мусора, деревьев и других нагромождений, способствующих созданию заторов в период паводка и ледохода.

1.3. Открыть, очистить от снега и наледи отверстия малых мостов и водопропускных труб на автодорогах.

1.4. Произвести обвалование территорий предприятий, организаций, производственных, административных, жилых и хозяйственных зданий, подвергающихся опасности затопления.

1.5. Принять меры по обеспечению сохранности и защиты мостов, земляного полотна на внутрихозяйственных дорогах.

1.6. Организовать круглосуточное дежурство в период весеннего паводка и ледохода на объектах жизнеобеспечения населения.

1.7.  В срок до 05 марта 2023 года утвердить мероприятия по проведению аварийно-спасательных работ.

1.8. Привлекать в необходимых случаях для выполнения работ в период паводка по согласованию местное население, автотранспорт, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, плавучие и спасательные средства предприятий и организаций независимо от их ведомственной подчинённости и форм собственности.

1.9. Незамедлительно сообщать обо всех чрезвычайных ситуациях на дорогах, в населённых пунктах, на гидротехнических сооружениях в единую дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) муниципального образования «Вешкаймский район» по телефонам: 2-11-76 (с мобильного – 112).

2. Утвердить:

2.1. Комплексный план мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья и паводка на территории муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области в 2023 году (приложение № 1).

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» от 03.02.2022 №6 «О проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» в 2022 году».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его подписания.

Глава администрации

муниципального образования

«Бекетовское сельское поселение »                                                В.Н.Столетов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Бекетовское сельское поселение»

от 13.02.2023 года № 9

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья и паводка                   на территории муниципального образования «Бекетовское сельское поселение»

в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 этап. Планирование |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка постановления администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» «О проведении мероприятий в период весеннего половодья и паводка в 2023 году» | до 15 февраля | Администратор администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» | Глава Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» |  |
| 2 | Составление расчёта транспорта для проведения эвакуации населения на ПВР, имущества из зон возможного подтопления и доставки необходимого оборудования и материалов к местам проведения аварийно-спасательных работ | до 05 марта | Глава Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» | Глава Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» |  |
| 3 | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 05 марта | Глава Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение»» | Глава Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» |  |
| 4 | Организация информирования населения о действиях при угрозе подтопления через местные СМИ, памятки, листовки, сходы населения и др. мероприятия | до начала паводка | Глава Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» | Глава Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» |  |
| 5 | Проведение обследования и организация защиты гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, мостов, закрытых водоёмов, водопропускных труб, канализационных стоков, попадающих в зону возможного подтопления, затопления, и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надёжности, подготовка материалов и средств к их восстановлению | до 05 марта | Глава Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» | Глава Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» |  |
| 6 | Проведение подготовительных мероприятий по снижению риска возможных повреждений систем водо-, тепло-, энергоснабжения, связи и мостов в результате паводка | до 05 марта | Глава Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» | Глава Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» |  |
| 7 | Создание запасов материально-технических средств для проведения противопаводковых мероприятий (мешки с песком, лодки, багры, лестницы и т.д.) | до 02 апреля | Глава Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» | Глава Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» |  |
| 8 | Представление информации в ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности»: |  |  |  |  |
| 8.1. | копии нормативных правовых актов «О проведении мероприятий в период весеннего половодья и паводка в 2023 году» и выделении финансовых средств | до 20 февраля | Администратор Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» | Глава Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» |  |
| 8.2 | о создании запасов материально-технических средств для проведения противопаводковых мероприятий (мешки с песком, лодки, багры, лестницы и т.д.) | до 05 марта | Глава Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» | Глава Администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» |  |